**Отчет инвестиционного уполномоченного**

**муниципального образования города Куйбышева**

**Куйбышевского района Новосибирской области**

за 2018 год

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Инициатор проекта** | **Наименование проекта** | | **Сфера реализации проекта** | | **Период реализации проекта** | **Место расположения проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | | | **Социальная эффективность проекта (например: создание новых рабочих мест, шт.)** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | | **фактический** | |
| **нарастающим итогом с начала отчетного года** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **Реализуемые** | | | | | | | | | | | | |
| Администра-  ция города Куйбышева | | Выполнение мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области «Охрана окружающей среды» на 2015-2020 гг | | Землеустрои-  тельная | 2017-2018 гг. | НСО г.Куйбышев  Гуляевский жилмассива | В текущем году завершились мероприятия по реализации проекта по осушению Гуляевского жилмассива. | 39 650,1 | 15 029,5 | | 37930,1 | 22 |
| Администрация города Куйбышева | | Выполнение мероприятий в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» подпрограмма «Чистая вода». Реконструкцию насосно-фильтровальной станции г.Куйбышева (2 этап) | | Строительство в области ЖКХ | 2017-2018 г г. | НСО г.Куйбышев  ул.Красноар-  мейская,9 | Продолжаются работы по реконструкции насосно-фильтровальной станции - 2 этап | 123 616,8 | 113 770,0 | | 123 616,8 | 28 |
| ООО «НКН» | | Увеличение производственных мощностей ООО "НКН" | | производство | 2015-2023 гг. | НСО г.Куйбышев, Первомайская площадь,1 | Продолжено строительство.  Объем инвестиций по итогам 2017 года. | 50 000 | - | | 10 000 | - |
|  | | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом | | строительство | 2017-2019 гг. | НСО г.Куйбышев, ул.Молодежная | Продолжено строительство каркаса здания | 200 258,2 | 39 562,0 | | 45 312,1 | 14 |
| ООО «Мария-Ра» | | Строительство объекта розничной торговли | | торговля | 2017-2018 | г.Куйбышев, ул.Гуляева, 1/1 | Торговый объект введен в эксплуатацию | - | - | | - | - |
| ООО «СПК Родник-РА» | | Строительство торгового объекта | | торговля | 2017-2018 | г.Куйбышев, ул.Коммунистическая,53 | Торговый объект введен в эксплуатацию | 5 900,0 | 1 880,0 | | 5 900,0 | 14 |
| ООО «Капитал» | | Строительство объекта розничной торговли с административными помещениями | | торговля | 2017-2018 | г.Куйбышев, ул.Краскома,  32 | Объект введен в эксплуатацию | - | - | | - | - |
| Физ.лица (Тихонов, Сакович) | | Строительство торгово-выставочного комплекса | | торговля | 2017-2019 | г.Куйбышев, ул.Первомайская площадь | Ведутся строительные работы | - | - | | - | - |
| Администрация города Куйбышева | | Выполнение мероприятий в рамках государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах» подпрограммы «Безопасность ЖКХ» переселение граждан из аварийного жилья) | | строительство | 2018-2020 | г. Куйбышев | Приобретены 40 благоустроенных жилых помещений на первичном рынке жилья | 157 783,0 | 53 203,0 | | 53 203,0 | 27 |
| ООО «Каинсктранс» | | Строительство остановочного павильона с теплой зоной ожидания, опорным пунктом полиции и предприятием быстрого питания | | строительство | 2018-2020 | г.Куйбышев, территория прилегающей к дому 12 квартала 11 | Ведется строительство объекта |  |  | | 20000,00 | 7 |
| Администрация города Куйбышева | | Реконструкция и благоустройства территории сквера «Спортивный» | | благоустройство | 2018-2019 | г.Куйбышев, ул.Трудовая,4 | Выполнен 1 этап реконструкции сквера  (благоустройство) | 28 304,0 | 18403,3 | | 18403,3 | 8 |