**Отчет инвестиционного уполномоченного**

**муниципального образования города Куйбышева**

**Куйбышевского района Новосибирской области**

за 2022 год

**1. Реализуемые инвестиционные проекты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор проекта** | **Наименование проекта, место расположения** | **Период реализации проекта** | **Стадия реализации проекта** | **Объем инвестиций, тыс. рублей** | | **Проблемы реализации** |
| **планируемый на весь срок реализации проекта** | **нарастающим итогом с начала реализации проекта** |
| **РЕАЛИЗУЕМЫЕ** | | | | | | | |
| 1 | Каинская епархия | Возведение Спасского собора | 2020-2022гг. | Восстановление Спасского собора завершилось. | н.д. | н.д. |  |
| 2 | Администрация города Куйбышева | Благоустройство сквера «Рябинушка» | 2022 г | Работы по благоустройству сквера завершены, объект сдан в эксплуатацию. | 18 072,4 | 18 072,4 |  |
| 3 | Администрация города Куйбышева | Выполнение мероприятий в рамках:  -региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022-2023 гг  - ГП «ЖКХ в НСО» по этапу 2023 г | 2021-2023гг  2022-2023гг | В рамках реализации Региональной адресной программы по этапу 2022 года переселены 13 семей (23 человека) общей площадью жилых помещений 234,0 кв.м. из аварийного многоквартирного дома № 11 квартала 3.  В 2022 году по этапу 2020 года переселена 1 семья (2 человека) общей площадью жилого помещения 43,5 кв.м. из аварийного дома № 27 по ул. Гуляева (исполнено решение Куйбышевского районного суда Новосибирской области от 18.11.2021г.). | 23 567,1  28 468,6 | 22 045,0  1 543,9 |  |
| **ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ** | | | | | | | |
| 1 | Администрация города Куйбышева | Реконструкция сквера «Загородный» | 2023-2024гг |  | 83 408,0 |  |  |
| **ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов**

**(за январь-июнь)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Инициатор обращения** | **Дата обращения** | **Тема обращения** | **Результат рассмотрения обращения** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Обращений инвесторов в адрес администрации за период январь-декабрь не поступало.

**Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного**

**(за январь-июнь)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования** | |
| Наименование раздела | «Инвестиции» |
| Адрес раздела в сети «Интернет» | https://kainsk.nso.ru/content/deyatelnost |
| Контактные данные инвестиционного исполномоченного | [+7 (383 62) 5-13-90 +7-958-853-46-01 E-mail: kainsk-today@mail.ru](tel:+7%20(383%2062)%205-13-90%20%3cbr%3e%20+7-958-853-46-01%20%3cbr%3e%20E-mail:%20kainsk-today@mail.ru) |
| Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи» | обращений не поступало |
| Инвестиционный паспорт | https://kainsk.nso.ru/page/13261 |
| Инвестиционное послание главы муниципального района |  |
| Меры поддержки инвесторам |  |
| Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата |  |
| Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами |  |
| Информация о планируемых к реализации и реализуемых проектах |  |
| Информация о каналах связи инвесторов и инвестиционных уполномоченных |  |
| **Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования** | |
| Участие в публичных мероприятиях (форумы, круглые столы, рабочие поездки, конгрессы, конференции, съезды, международные встречи) |  |
| Участие в обучающихся мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) |  |
| Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики |  |

**Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне,**

**принятые в 2022 году**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Наименование нормативно-правового акты (с указанием № и даты)** |
| 1 | Постановление администрации города Куйбышева Куйбышевского района Новосибирской области от 26.01.2022 №52 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году» |
|  |  |